PHẦN A. THIẾT KẾ VẬN HÀNH SCRUM

1. Độ dài Sprint: Chọn Sprint 2 tuần, gồm 4 Sprint trong 8 tuần. Độ dài này giúp đội Hoa thường xuyên nhận phản hồi, kiểm tra kết quả và điều chỉnh ưu tiên mà vẫn đảm bảo tiến độ.

2. Phân công vai trò Scrum

| Vai trò | Trách nhiệm |
| --- | --- |
| Product Owner | Quản lý, sắp xếp Product Backlog; xác định giá trị và ưu tiên nghiệp vụ; làm rõ yêu cầu với Marketing, Kế toán. |
| Scrum Master | Đảm bảo Scrum được thực hiện đúng; hỗ trợ loại bỏ trở ngại; điều phối sự kiện Scrum và giúp đội xử lý thay đổi phù hợp. |
| Development Team | Phân tích, thiết kế, lập trình, kiểm thử và tích hợp chức năng; tự tổ chức công việc để tạo Increment đạt Definition of Done. |

3. Sự kiện quan trọng: Sprint Review giúp thể hiện cả ba trụ cột Scrum: Minh bạch (công khai kết quả), Thanh tra (kiểm tra Increment và phản hồi) và Thích nghi (điều chỉnh Product Backlog dựa trên phản hồi).

PHẦN B. PRODUCT BACKLOG VÀ MOSCOW

Tiêu chí ưu tiên: Must – bắt buộc để vận hành đúng quy tắc nghiệp vụ và đảm bảo tính chính xác; Should – quan trọng nhưng có thể bổ sung sau Sprint 1; Could – tăng trải nghiệm; Won’t have this time – chưa thực hiện trong 8 tuần.

| ID | Hạng mục Product Backlog | Ưu tiên |
| --- | --- | --- |
| PB1 | Tích điểm khi đơn hàng thanh toán thành công theo tỷ lệ 10.000đ = 1 điểm | Must |
| PB2 | Thu hồi điểm khi đơn hàng đã tích điểm bị hủy hoặc hoàn | Must |
| PB3 | Đổi điểm lấy ưu đãi theo tỷ lệ 100 điểm = 20.000đ, không cộng dồn ưu đãi | Must |
| PB4 | Xem số dư và lịch sử giao dịch điểm | Should |
| PB5 | Tự động trừ điểm hết hạn sau 12 tháng | Must |
| PB6 | Thông báo điểm sắp hết hạn | Could |
| PB7 | Tặng điểm theo hạng thành viên | Won’t have this time |

Sprint 1: Chọn PB1, PB2, PB3, PB5 và PB4. Bốn hạng mục Must là phạm vi bắt buộc; PB4 là một hạng mục Should duy nhất, không vượt giới hạn tối đa 2 hạng mục Should. Đội cần xác nhận tính khả thi trong Sprint Planning trước khi cam kết Sprint Goal.

PHẦN C. ACCEPTANCE CRITERIA VÀ DEFINITION OF DONE

Hạng mục PB1 – Tích điểm khi thanh toán thành công

- AC1 – Tích điểm hợp lệ: đơn hàng có giá trị 100.000đ và thanh toán thành công, hệ thống xử lý đơn hàng, tài khoản khách hàng được cộng 10 điểm.

- AC2 – Thanh toán thất bại: đơn hàng chưa thanh toán thành công, When hệ thống xử lý đơn hàng, khách hàng không được cộng điểm.

- AC3 – Đơn bị hủy sau khi tích điểm: đơn hàng đã được cộng 10 điểm nhưng sau đó bị hủy, hệ thống xử lý việc hủy đơn, 10 điểm tương ứng phải được thu hồi và không bị thu hồi trùng lặp nếu sự kiện hủy được gửi lại.

Definition of Done (DoD) – áp dụng cho Sprint 1

- Mã nguồn được review và tuân thủ quy ước lập trình của đội.

- Các kiểm thử đơn vị và kiểm thử tích hợp liên quan đều đạt.

- API được tích hợp, tài liệu Swagger/OpenAPI được cập nhật.

- Chức năng được triển khai trên môi trường kiểm thử và không còn lỗi nghiêm trọng chưa xử lý.

PHẦN D. XỬ LÝ TÌNH HUỐNG THAY ĐỔI

1. Quy trình tiếp nhận: Marketing đề xuất đổi tỷ lệ quy đổi từ 100 điểm = 20.000đ sang 100 điểm = 25.000đ. PO phân tích tác động, xác nhận yêu cầu và cập nhật Product Backlog; đội không tự ý thêm việc vào Sprint đang chạy. Nếu thay đổi không làm mất Sprint Goal, PO và Development Team có thể thương lượng điều chỉnh phạm vi Sprint; nếu thay đổi khiến Sprint Goal không còn phù hợp, PO có thể hủy Sprint theo Scrum Guide và lập kế hoạch lại.

2. Tác động đến tài liệu:

- Product Backlog: Cập nhật PB3 và mức ưu tiên theo giá trị kinh doanh, thời hạn khuyến mãi.

- Acceptance Criteria: Cập nhật AC của chức năng đổi điểm để phản ánh tỷ lệ mới; ví dụ 100 điểm đổi được 25.000đ. Bổ sung kiểm thử cho giao dịch trước và sau thời điểm áp dụng.

- Definition of Done: Không cần thay đổi chỉ vì tỷ lệ quy đổi thay đổi; chỉ cập nhật nếu tiêu chuẩn chất lượng chung của đội thay đổi.